**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

### АДМИНИСТРАЦИЯ МОЛОКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

**ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 28.01.2022 |  п. Молоково |  № 26  |

**О внесении изменений в**

 **постановление администрации**

**Молоковского района от 25.11.2021 г. № 205**

**«О муниципальной программе**

 **«Развитие дорожного хозяйства**

**Молоковского муниципального округа**

**Тверской области на 2022-2027 годы»**

В соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 60 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Молоковский район», утвержденного постановлением администрации района № 292-1 от 02.09.2013 года, **постановляю:**

 1. Внести изменения в муниципальную программу Молоковского муниципального округа, утвержденную постановлением администрации Молоковского района от 25.11.2021 № 205 «О муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства Молоковского муниципального округаТверской области на 2022-2027 годы»» изложив ее в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

 2. Приложение к муниципальной программе Молоковского муниципального округа «Развитие дорожного хозяйства Молоковского муниципального округаТверской области на 2022-2027 годы» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

 2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Зеленцова Ю.Ю.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава муниципального округа**  |  **А.П. Ефименко** |

Приложение 1 к постановлению

от 28.01.2022 № 26

**Муниципальная программа**

**Молоковского муниципального округа Тверской области**

**«Развитие дорожного хозяйства Молоковского муниципального округа Тверской области на 2022-2027 годы»**

(Утверждена постановлением от 25.11.2021 № 205)

2021

 Молоково

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**Молоковского муниципального округа Тверской области**

**«Развитие дорожного хозяйства Молоковского муниципального округа Тверской области на 2022-2027 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  | Развитие дорожного хозяйства Молоковского муниципального округаТверской области на 2022-2027 годы |
| Главный администратор муниципальной программы  | Администрация Молоковского муниципального округа  |
| Администраторы муниципальной программы | Отдел транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Молоковского муниципального округа |
| Исполнители муниципальной программы |  Отдел транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Молоковского муниципального округа |
| Срок реализации муниципальной программы | 2022-2027 гг. |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение устойчивого развития улично-дорожной сети Молоковского муниципального округа |
| Подпрограммы  | Подпрограмма 1 "Обеспечение развития и сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Молоковского муниципального округа "Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности дорожного движения в Молоковском муниципальном округе " |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 3 класса в Молоковском муниципальном округе -87,8км;- Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Молоковском муниципальном округе -316,8км;- Снижение общего количества обращений граждан по вопросам дорожной деятельности-до 2. |
| Плановые объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм | Общий объем финансирования из средств местного бюджета на **2022-2027 – 135513.0 тыс. рублей**, в том числе по годам ее реализации в разрезе подпрограмм:2022 год – 22 641,2тыс. рублейподпрограмма 1 - 21 233,3тыс. рублей подпрограмма 2 - 1407,9 тыс. рублей;2023 год – 23 744,2 тыс. рублейподпрограмма 1 - 22 336,3 тыс. рублей;подпрограмма 2 - 1407,9 тыс. рублей;2024 год – 24 727,8 тыс. рублейподпрограмма 1 - 23 319,5 тыс. рублейподпрограмма 2 - 1408,3 тыс. рублей;2025 год – 21 466,6 тыс. рублейподпрограмма 1 - 20058,3 тыс. рублей подпрограмма 2 - 1408,3 тыс. рублей;2026 год - 21 466,6 тыс. рублейподпрограмма 1 - 20 058,3тыс. рублей подпрограмма 2 - 1408,3 тыс. рублей;2027 год - 21 466,6 тыс. рублейподпрограмма 1 - 20 058,3 тыс. рублей подпрограмма 2 - 1408,3 тыс. рублей |

Паспорт

подпрограммы муниципальной программы

Молоковского муниципального округа

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Обеспечение развития и сохранности автомобильных дорог общего пользования на территории Молоковского муниципального округа |
| Задачи подпрограммы | **Задача 1** Круглогодичное содержание автомобильных дорог общего пользования местного, регионального и межмуниципального значения 3 класса на территории Молоковского муниципального округа**Задача 2**  Организация работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, разработке проектной документации для ремонта и реконструкции дорог местного значения в целях получения субсидии из областного фонда софинансирования на реализацию расходных обязательств |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (конечный результат выполнения подпрограммы, выраженный в показателях решения задачи подпрограммы) | Количество предписаний надзорных органов, выданных органам местного самоуправления по устранению нарушений по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, регионального и межмуниципального значения 3 класса на территории Молоковского муниципального округа -7 шт.Количество смет, корректировок проектной документации-6 шт. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения-88,7% |
| Источники финансирования подпрограмм по годам реализации | Финансирование подпрограммы из областного и местного бюджетов в 2022-2027 годах2022 год - 21 233,3 тыс. рублей;2023 год - 22 336,3 тыс. рублей;2024 год - 23 319,5 тыс. рублей2025 год - 20 058,3 тыс. рублей2026 год - 20 058,3 тыс. рублей;2027 год - 20 058,3 тыс. рублей |
| Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации | Объемы финансирования подпрограммы в 2022 – 2027 годах:127264,0 тыс. рублей;2022 год 21 233,3 тыс. рублей, в том числе: задача 1 – 14328,3 тыс. рублей; задача 2 – 6905,0 тыс. рублей;2023 год – 22 336,3 тыс. рублей, в том числе: задача 1 – 15159,8 тыс. рублей; задача 2 – 7176,5 тыс. рублей;2024 год – 23 319,5 тыс. рублей, в том числе: задача 1 – 15887,2 тыс. рублей; задача 2 – 7432,3 тыс. рублей;2025 год – 20058,3 тыс. рублей, в том числе: задача 1 – 12626,0 тыс. рублей; задача 2 – 7432,3 тыс. рублей;2026 год – 20058,3 тыс. рублей, в том числе: задача 1 – 12626,0 тыс. рублей; задача 2 – 7432,3 тыс. рублей; 2027 год – 20058,3 тыс. рублей, в том числе: задача 1 – 12626,0 тыс. рублей; задача 2 – 7432,3 тыс. рублей; |

Паспорт

подпрограммы муниципальной программы

Молоковского муниципального округа

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Обеспечение безопасности дорожного движения в Молоковском муниципальном округе |
| Задачи подпрограммы | Задача 1 Повышение правового сознания участников дорожного движения и обеспечение безопасных условий движения по улично-дорожной сети районаЗадача 2 Профилактика дорожно-транспортных происшествий на территории Молоковского муниципального округа |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (конечный результат выполнения подпрограммы, выраженный в показателях решения задачи подпрограммы) |  -Отсутствие погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Молоковского муниципального округа. -Отсутствие травмированных в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Молоковского муниципального округа к 2027 году.  - Снижение количества нарушений ПДД со стороны пешеходов – до 38ед. в 2027 году.- Отсутствие несовершеннолетних, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на территории Молоковского муниципального округа к 2027 году. |
| Источники финансирования подпрограмм по годам реализации | Финансирование подпрограммы из областного и местного бюджетов в 2020-2025 годах2022 год - 1407,9 тыс. рублей;2023 год - 1407,9 тыс. рублей;2024 год - 1408,3 тыс. рублей;2025 год - 1408,3 тыс. рублей;2026 год - 1408,3 тыс. рублей;2027 год - 1408,3 тыс. рублей. |
| Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации | Объемы финансирования подпрограммы в 2022 – 2027 годах:–8449,0 тыс. рублей; в том числе:**2022 год** – 1407,9 тыс. рублей, в том числезадача 1 – - 1407,9 тыс. рублей;задача 2 – 0,0 тыс. рублей;**2023 год** – 1407,9 тыс. рублей, в том числе:задача 1 –1408,3 тыс. рублей задача 2 – 0,0 тыс. рублей;**2024 год** – 1408,3 тыс. рублей, в том числе:задача 1 –1408,3 тыс. рублей задача 2 – 0,0 тыс. рублей;**2025 год** – 1408,3 тыс. рублей, в том числе:задача 1 –1408,3 тыс. рублей задача 2 – 0,0 тыс. рублей;**2026 год** – 1408,3 тыс. рублей, в том числе:задача 1 –1408,3 тыс. рублей задача 2 – 0,0 тыс. рублей;**2027 год** – 1408,3 тыс. рублей, в том числе:задача 1 –1408,3 тыс. рублей задача 2 – 0,0 тыс. рублей; |

**Раздел I**

**Подраздел I**

**Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

 С учетом изменений социально-экономической обстановки и уровня автомобилизации перед органами местного самоуправления Молоковского муниципального округа стоит задача по совершенствованию и развитию сети автомобильных дорог района в соответствии с потребностями экономики, стабилизации социально-экономической ситуации, удовлетворению спроса в автомобильных перевозках и росту благосостояния населения района. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог, обеспечивающих связь между населенными пунктами Молоковского муниципального округа, а так же с дорожной сетью сопредельных муниципальных округов во многом зависит решение задач устойчивого экономического роста Молоковского муниципального округа, улучшение условий для предпринимательской деятельности и повышения качества жизни населения.

Протяженность автомобильных дорог по муниципальному образованию составляет:

 - общего пользования регионального и межмуниципального значения составляет – 266,4 км.

в том числе: дороги 1класса – 26.2 км.; 2 класса – 152.4 км.; 3 класса – 87,8 км.

 - общего пользования местного значения ( вне населенных пунктов) 165,4 км, в том числе с усовершенствованным покрытием -3 км.;

 - улично-дорожная сеть в сельских населенных пунктах составляет 151,4км., из них с твердым покрытием 19,2 км или 14%. - протяженность улично-дорожной сети пгт. Молоково составляет – 23,023 км, в том числе с асфальто-бетонным покрытием – 14,6 км.

 Для обеспечения транспортной доступности населения сельских населенных пунктов с районным центром, обеспечения безопасности на местных дорогах реализовались следующие проекты в области дорожного хозяйства, в том числе;

Проведение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения: - ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального образования Молоковский район «Подъезд к погосту Котово»;

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального образования Молоковский район " д.Слобода-д.Василево"

 - ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к д.Церпени" Молоковского района

 Происшествия на дорогах являются одной из серьезных социально-экономических проблем. На состояние аварийности на автомобильных дорогах муниципального образования значительное влияние оказывают сопутствующие дорожные условия. По результатам весеннего осмотра улично - дорожной сети Молоковского муниципального округа в текущем году выявлены значительные дефекты дорожного покрытия, отсутствие необходимых дорожных знаков, дорожной разметки. Кроме того, недостаточно наружное освещение вблизи пешеходных переходов и платформ общественного транспорта.

Основными видами дорожно-транспортных происшествий в Молоковского муниципального округа являются наезд на пешехода, препятствие и на стоящее транспортное средство, а также столкновение и опрокидывание.

 Основными причинами ДТП произошедших по вине водителей транспортных средств являются:

 - превышение установленного скоростного режима;

 - нарушение правил обгона транспортных средств;

 - нарушение правил маневрирования транспортных средств;

 - управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.

 Оценивая состояние аварийности, в зависимости от принадлежности дорог, следует отметить необходимость координации деятельности всех заинтересованных сторон в области безопасности дорожного движения и своевременного проведения работ по приведению технического состояния улично - дорожной сети к нормативным показателям.

Характеристика основных показателей приведена в приложении 2 муниципальной программы.

 **Подраздел II**

**Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы**

К существенным проблемам дорожной сети Молоковского муниципального округа относится высокая степень изношенности автомобильных дорог общего пользования.

Однако низкая бюджетная обеспеченность дорожной отрасли привела к тому, что в настоящее время на автодорогах района идет необратимый процесс старения и разрушения поверхности покрытия проезжей части, конструктивных слоев дорожной одежды и дорожных сооружений, в том числе:

- существующая сеть автомобильных дорог по своим технико-эксплуатационным параметрам не в полной мере соответствует как уровню социально-экономического развития Молоковского муниципального округа, так и требованиям безопасности дорожного движения;

- подавляющее большинство автомобильных дорог района не соответствует требованиям сегодняшнего дня, так как в последние годы существенно изменился сам характер автомобильного движения: увеличилась общая интенсивность движения, возросла доля большегрузных грузовых автомобилей и автобусов, большинство дорог района были построены под осевую нагрузку 6 тонн, в том время как большая часть современных грузовых автомобилей и автобусов имеют осевую нагрузку 8-10 тонн, что приводит к более интенсивному разрушению дорожного покрытия;

-недофинансирование дорожной деятельности, приводящее к нарушению межремонтных сроков и несоблюдению нормативов содержания, оказывает влияние на показатели транспортной доступности, обеспечение безопасности дорожного движения.

 **Подраздел III**

**Приоритеты муниципальной политики в сфере**

**реализации муниципальной программы и прогноз ее развития**

Основные приоритеты политики органов местного самоуправления в сфере дорожного хозяйства являются следующие:

- увеличение доли протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям, и повышение пропускной способности дорожной сети;

- формирование нормативной правовой базы, в том числе для привлечения дополнительных доходов в местный бюджет в рамках дорожного фонда Молоковского муниципального округа;

- обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог местного значения и качества выполнения дорожных работ.

**Подраздел IV.**

 **Результаты анализа влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации муниципальной программы**

 На реализацию муниципальной программы может повлиять как внешняя, так и внутренняя среда. Результатами анализа влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации муниципальной программы является установление:

а) положительного влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации муниципальной программы в виде событий или условий, предоставляющих дополнительные возможности или преимущества для функционирования организаций в сфере реализации муниципальной программы, и по своей сути является потенциальным ресурсом сферы реализации муниципальной программы;

б) отрицательного влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации муниципальной программы в виде событий или условий, наступление которых может оказать неблагоприятное воздействие или отсутствие важных ресурсов для функционирования организаций в сфере реализации муниципальной программы, и по своей сути является потенциальным ограничением сферы реализации муниципальной программы.

К положительному влиянию на сферу реализации муниципальной программы обусловленному внешней средой можно выделить:

- наличие благоприятной инвестиционной политики в регионе;

 К отрицательному влиянию на сферу реализации муниципальной программы обусловленному внешней средой, относятся:

- высокая степень общественного недовольства;

К положительному влиянию на сферу реализации муниципальной программы обусловленному внутренней средой можно выделить:

-удовлетворение потребностей потребителей муниципальных услуг;

- своевременное и качественное выполнение условий контракта.

К факторам внутренней среды, которые могут отрицательно повлиять на сферу реализации муниципальной программы, можно отнести:

 - низкий уровень обеспеченности муниципальной программы финансовыми средствами;

- наличие высокого уровня износа основных средств муниципальных учреждений района.

**Раздел II**

**Механизм управления и мониторинга** **реализации муниципальной программы.**

Управление реализацией муниципальной программы предусматривает:

а) создание формальной структуры подчиненности и соответствующего разделения работы при реализации муниципальной программы между структурными подразделениями и ответственными исполнителями главного администратора (администратора) муниципальной программы;

б) определение операций, направленных на выполнение мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм, и распределение их между структурными подразделениями и исполнителями главного администратора (администратора) муниципальной программы;

в) оперативное принятие решений, обеспечение согласованности взаимодействия всех структурных подразделений и исполнителей главного администратора (администратора) муниципальной программы при реализации муниципальной программы;

г) учет, контроль и анализ реализации муниципальной программы.

Главный администратор (администратор)муниципальной программы самостоятельно определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Мониторинг реализации муниципальной программы в течение всего периода ее реализации осуществляет администратор муниципальной программы.

Мониторинг реализации муниципальной программы обеспечивает:

а) регулярность получения информации о реализации муниципальной программы от ответственных исполнителей главного администратора (администратора) муниципальной программы;

б) согласованность действий ответственных исполнителей главного администратора (администратора) муниципальной программы;

в) своевременную актуализацию муниципальной программы с учетом меняющихся внешних и внутренних рисков.

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется посредством регулярного сбора, анализа и оценки:

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;

б) информации о достижении запланированных показателей муниципальной программы;

Источниками информации для проведения мониторинга реализации муниципальной программы являются:

а) статистические показатели, характеризующие сферу реализации муниципальной программы;

б) отчеты ответственных исполнителей главного администратора (администратора) муниципальной программы о реализации государственной программы;

в) отчеты главного администратора (администратора) муниципальной программы об исполнении бюджета Молоковского муниципального округа;

г) другие источники.

Мониторинг реализации муниципальной программы предусматривает:

а) формирование и согласование отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

Администратор муниципальной программы формирует отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год по форме, установленной Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Молоковского муниципального округа;

К отчету о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год прилагается пояснительная записка, которая должна содержать следующие разделы:

а) оценка достижения цели муниципальной программы и результата реализации муниципальной программы;

б) основные результаты реализации муниципальной программы;

в) анализ результатов деятельности главного администратора (администратора) муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы;

г) анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и меры по их минимизации.

Главный администратор муниципальной программы осуществляет оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных Молоковского муниципального округа;

В срок до 15 марта года, следующего за отчетным, главный администратор (администратор)муниципальной программы представляет на экспертизу в отдел экономики администрации Молоковского муниципального округа отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

В срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, главный администратор (администратор)муниципальной программы представляет в отдел экономики администрации Молоковского района для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ доработанный с учетом замечаний отдела экономики администрации Молоковского муниципального округа отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год с прилагаемой к нему пояснительной запиской.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к Постановлению от 28.01.2022 № 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика муниципальной программы Молоковского муниципального округа |
| **«Развитие дорожного хозяйства Молоковского муниципального округа Тверской области на 2022-2027 годы»** |
| (наименование муниципальной программы) |
| Главный администратор (администратор) муниципальной программы администрация Молоковского муниципального округа |
| Принятые обозначения и сокращения: |
| 1. Программа - муниципальная программа Молоковского муниципального округа |
| 2. Цель - цель муниципальной программы Молоковского муниципального округа |
| 3. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы муниципального образовавания Молоковского муниципального округа |
| 4. Задача - задача подпрограммы. |
| 5. Мероприятие - мероприятие подпрограммы |
| 6. Административное мероприятие - административное мероприятие подпрограммы или обеспечивающей подпрограммы. |
| 7. Показатель - показатель цели программы, показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия подпрограммы (административного мероприятия). |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коды бюджетной классификации | Дополнительный аналитический код | Наименование программы, целей программы, показателей цели программы, наименование подпрограмм, задач, мероприятий и административных мероприятий подпрограмм, показателей задач, мероприятий и административных мероприятий подпрограмм | Единица измерения | Финансовый год, предшествующий реализации программы, (N - 1) год | Годы реализации программы | Целевое (суммарное) значение показателя |
| код администратора программы | раздел | подраздел | код целевой статьи расхода бюджета | программа | подпрограмма | цель программы | задача подпрограммы | мероприятие (административное мероприятие) подпрограммы | номер показателя |
| программа | подпрограмма | задача подпрограммы | направление расходов | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **Программа , всего**  |  тыс. руб. | х | 22 641,2 | 23 744,2 | 24 727,8 | 21 466,6 | 21 466,6 | 21 466,6 | х |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Программная часть |  тыс. руб. | х | 22 641,2 | 23 744,2 | 24 727,8 | 21 466,6 | 21 466,6 | 21 466,6 | х |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Цель 1 "Обеспечение устойчивого развития улично-дорожной сети Молоковского муниципального округа" | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Показатель 1 "Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 3 класса в Молоковском муниципальном округе" | км | 87,8 | 87,8 | 87,8 | 87,8 | 87,8 | 87,8 | 87,8 | 87,8 |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Показатель 2 "Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Молоковском муниципальном округе" | км | 316,8 | 316,8 | 316,8 | 316,8 | 316,8 | 316,8 | 316,8 | 316,8 |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Показатель 3 "Общее количество обращений граждан по вопросам дорожной деятельности" | шт | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 21 |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **Подпрограмма 1** "Обеспечение развития и сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Молоковского муниципального округа" |  тыс. руб. | х | 21 233,3 | 22 336,3 | 23 319,5 | 20 058,3 | 20 058,3 | 20 058,3 | х |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **Задача 1** Круглогодичное содержание автомобильных дорог общего пользования местного, регионального и межмуниципального значения 3 класса на территории Молоковского муниципального округа |  тыс. руб. | х | 14 328,3 | 15 159,8 | 15 887,2 | 12 626,0 | 12 626,0 | 12 626,0 | х |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Показатель 1 Количество предписаний надзорных органов, выданных органам местного самоуправления по устранению нарушений по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения , регионального и межмуниципального значения 3 класса на территории Молоковского муниципального округа"  | шт | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **Мероприятие 1.001** Содержание автомобильных дорог местного значения между населенными пунктами |  тыс. руб. | х | 2 252,5 | 2 828,9 | 2 828,9 | 1 362,6 | 1 362,6 | 1 362,6 | х |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Показатель 2 "Количество заключенных контрактов (договоров) на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Молоковского муниципального округа"  | шт | х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **Мероприятие 1.002** Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной деятельности |  тыс. руб. | х | 6 375,8 | 6 630,9 | 6 896,1 | 5 836,7 | 5 836,7 | 5 836,7 | х |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Показатель "Процент исполнения средств областного бюджета по содержанию автомобильных дорог общего пользования 3 класса в Молоковском муниципальном округе" | % | х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **Мероприятие 1.003**  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения пгт.Молоково | тыс. рублей | х | 754,0 | 754,0 | 754,0 | 812,1 | 812,1 | 812,1 | х |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Показатель " Протяженность дорог общего пользования местного значения пгт.Молоково" | км | х | 23,023 | 23,023 | 23,023 | 23,023 | 23,023 | 23,023 | 23,023 |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 9 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **Мероприятие 1.004**  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских населенных пунктов | тыс. рублей |   | 4 946,0 | 4 946,0 | 5 408,2 | 4 614,6 | 4 614,6 | 4 614,6 | 27 687,6 |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 9 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Показатель " Протяженность дорог общего пользования местного значения сельских населенных пунктов | км | х | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **Задача 2**  Организация работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий, разработка проектной документации для ремонта и реконструкции дорог местного значения и дворовых территорий в целях получения субсидии из областного фонда софинансирования на реализацию расходных обязательств | тыс. рублей | х | 6 905,0 | 7 176,5 | 7 432,3 | 7 432,3 | 7 432,3 | 7 432,3 | х |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Показатель "Количество смет, корректировок проектной документации" | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Показатель Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,9 | 88,9 | 88,8 | 88,7 | 88,7 |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | S | 1 | 0 | 5 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **Мероприятие 2.001**  Ремонт улично-дорожной сети Молоковского муниципального округа за счет средств местного бюджета : "Ремонт автодороги общего пользования местного значения: ул. Заречная пос. Молоково Молоковского муниципального округа" ; "  |  тыс. руб. | х | 1 211,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **Мероприятие 2.002** Субсидии на капитальный ремонт и ремонт улично- дорожной сети муниципальных образований Тверской области: " Ремонт автодороги общего пользования местного значения: ул. Заречная пос. Молоково Молоковского муниципального округа";  |  тыс. руб. | х | 4 845,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Показатель1 Протяженность автомобильных дорог местного значения , на которых проведены ремонтные работы :"Ремонт автодороги общего пользования местного значения: ул. Заречная пос. Молоково Молоковского муниципального округа" | км | х | 0,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,65 |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | S | 1 | 0 | 5 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  **Мероприятие 2.003** Ремонт улично-дорожной сети Молоковского муниципального округа за счет средств местного бюджета : Ремонт автодороги общего пользования местного значения; ул.Маршала Огаркова ( от примыкания ул.Народная) пос.Молоково Молоковского муниципального округа"  |  тыс. руб. | х | 0,0 | 1 263,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **Мероприятие 2.004** Субсидии на капитальный ремонт и ремонт улично- дорожной сети муниципальных образований Тверской области: "Ремонт автодороги общего пользования местного значения; ул.Маршала Огаркова ( от примыкания ул.Народная) пос.Молоково Молоковского муниципального округа"  |  тыс. руб. | х | 0,0 | 5 053,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Показатель1 Протяженность автомобильных дорог местного значения , на которых проведены ремонтные работы :"Ремонт автодороги общего пользования местного значения: ул.Маршала Огаркова ( от примыкания ул.Народная) пос.Молоково Молоковского муниципального округа"  | км | х | 0 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | S | 1 | 0 | 5 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **Мероприятие 2.005**  Ремонт улично-дорожной сети Молоковского муниципального округа за счет средств местного бюджета : "Ремонт автодороги общего пользования местного значения; ул. Батаева пос.Молоково Молоковского муниципального округа" ;  |  тыс. руб. | х | 0,0 | 0,0 | 1 311,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **Мероприятие 2.006** Субсидии на капитальный ремонт и ремонт улично- дорожной сети муниципальных образований Тверской области: " Ремонт автодороги общего пользования местного значения: "Ремонт автодороги общего пользования местного значения; ул. Батаева пос.Молоково Молоковского муниципального округа" ;   |  тыс. руб. | х | 0,0 | 0,0 | 5 247,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Показатель 1 Протяженность автомобильных дорог местного значения , на которых проведены ремонтные работы :"Ремонт автодороги общего пользования местного значения; ул. Батаева пос.Молоково Молоковского муниципального округа"  | км | х | 0 | 0 | 0,324 | 0 | 0 | 0 | 0,324 |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | S | 1 | 0 | 5 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **Мероприятие 2.007**  Ремонт улично-дорожной сети Молоковского муниципального округа за счет средств местного бюджета : "Ремонт автодороги общего пользования местного значения; ул. Балашова пос.Молоково Молоковского муниципального округа" ;  |  тыс. руб. | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 311,8 | 0,0 | 0,0 | х |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **Мероприятие 2.008** Субсидии на капитальный ремонт и ремонт улично- дорожной сети муниципальных образований Тверской области: " Ремонт автодороги общего пользования местного значения: "Ремонт автодороги общего пользования местного значения; ул. Балашова пос.Молоково Молоковского муниципального округа" ;   |  тыс. руб. | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 247,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Показатель 2 Протяженность автомобильных дорог местного значения , на которых проведены ремонтные работы :"Ремонт автодороги общего пользования местного значения; ул. Балашова пос.Молоково Молоковского муниципального округа"  | км | х | 0 | 0 | 0 | 0,79 | 0 | 0 | 0,79 |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | S | 1 | 0 | 5 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **Мероприятие 2.009**  Ремонт улично-дорожной сети Молоковского муниципального округа за счет средств местного бюджета : "Ремонт автодороги общего пользования местного значения; ул. Советская пос.Молоково Молоковского муниципального округа" ;  |  тыс. руб. | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 311,8 | 0,0 | х |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **Мероприятие 2.0010** Субсидии на капитальный ремонт и ремонт улично- дорожной сети муниципальных образований Тверской области: " Ремонт автодороги общего пользования местного значения: "Ремонт автодороги общего пользования местного значения;ул. Советская пос.Молоково Молоковского муниципального округа" ;   |  тыс. руб. | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 247,0 | 0,0 | х |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Показатель 1 Протяженность автомобильных дорог местного значения , на которых проведены ремонтные работы :"Ремонт автодороги общего пользования местного значения; ул.Советская пос.Молоково Молоковского района"  | км | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,77 | 0 | 0,77 |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | S | 1 | 0 | 5 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **Мероприятие 2.0011**  Ремонт улично-дорожной сети Молоковского муниципального округа за счет средств местного бюджета : "Ремонт автодороги общего пользования местного значения; ул. Народная пос.Молоково Молоковского муниципального округа" ;  |  тыс. руб. | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 311,8 | х |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **Мероприятие 2.0012** Субсидии на капитальный ремонт и ремонт улично- дорожной сети муниципальных образований Тверской области: " Ремонт автодороги общего пользования местного значения: "Ремонт автодороги общего пользования местного значения;ул. Народная пос.Молоково Молоковского муниципального округа" ;   |  тыс. руб. | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 247,0 | х |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Показатель 1 Протяженность автомобильных дорог местного значения , на которых проведены ремонтные работы :"Ремонт автодороги общего пользования местного значения; ул. Народная пос.Молоково Молоковского муниципального округа"  | км | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **Административное мероприятие 2.009** Подготовка и оформление комплекта документации для получения субсидии из областного бюджета Тверской области на реализацию расходных обязательств Молоковского муниципального округа Тверской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  | да-1/нет-0 | х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | х |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Показатель 1 "Количество проектов поданных для участия в конкурсе" | ед. | х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | S | 1 | 0 | 2 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **Мероприятие 2.013** Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Молоковского муниципального округа из местного бюджета за счет средств муниципального дорожного фонда Молоковского муниципального округа "Ремонт дворовой территории в пгт. Молоково, ул. Ленина, д.15 " |  тыс. руб. | х | 169,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **Мероприятие 2.014** Субсидия на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Молоковского муниципального округа: "Ремонт дворовой территории в пгт. Молоково, ул. Ленина, д.15" |  тыс. руб. | х | 678,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Показатель 1Мощность объекта ; ":Ремонт дворовой территории в пгт. Молоково,ул. Ленина, д.15 " | кв.м. | х | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | S | 1 | 0 | 2 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **Мероприятие 2.015** Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Молоковского муниципального округа из местного бюджета за счет средств муниципального дорожного фонда Молоковского муниципального округа "Ремонт дворовой территории в пгт. Молоково, ул. Ленина, д.17" |  тыс. руб. | х | 0,0 | 172,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **Мероприятие 2.016** Субсидия на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Молоковского муниципального округа : "Ремонт дворовой территории в пгт. Молоково, ул. Ленина, д.17" |  тыс. руб. | х | 0,0 | 687,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Показатель 1Мощность объекта ; ":Ремонт дворовой территории в городском поселении-пос. Молоково,ул. Ленина, д.17" | кв.м. | х | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | S | 1 | 0 | 2 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **Мероприятие 2.017** Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов поселений Молоковского района из районного бюджета за счет средств муниципального дорожного фонда Молоковского муниципального округа "Ремонт дворовой территории в городском поселении-пос. Молоково, ул. Ленина 11" |  тыс. руб. | х | 0,0 | 0,0 | 174,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **Мероприятие 2.018** Субсидия на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Молоковского района: ""Ремонт дворовой территории в пгт. Молоково, ул. Ленина 11" |  тыс. руб. | х | 0,0 | 0,0 | 698,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Показатель 1Мощность объекта ; "Ремонт дворовой территории в городском поселении-пос. Молоково, ул. Ленина11" | кв.м. | х | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | S | 1 | 0 | 2 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **Мероприятие 2.016** Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Молоковского муниципального округа из местного бюджета за счет средств муниципального дорожного фонда Молоковского муниципального округа "Ремонт дворовой территории и подъездных путей многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тверская область, п. Молоково, ул. Ленина, д.9, " |  тыс. руб. | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 174,7 | 0,0 | 0,0 | х |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **Мероприятие 2.019** Субсидия на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Молоковского муниципального округа: ""Ремонт дворовой территории в пгт. Молоково, ул. Ленина, д.9, " |  тыс. руб. | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 698,8 | 0,0 | 0,0 | х |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Показатель 1 Мощность объекта ; "Ремонт дворовой территории в городском поселении-пос. Молоково, ул. Ленина, д.9, " | кв.м. | х | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 450 |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | S | 1 | 0 | 2 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **Мероприятие 2.018** Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Молоковского муниципального округа из местного бюджета за счет средств муниципального дорожного фонда Молоковского муниципального округа "Ремонт дворовой территории и подъездных путей многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тверская область, п. Молоково, ул. Ленина, д.5, " |  тыс. руб. | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 174,7 | 0,0 | х |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **Мероприятие 2.020** Субсидия на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Молоковского муниципального округа: "Ремонт дворовой территории в пгт. Молоково, ул. Ленина, д.5 " |  тыс. руб. | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 698,8 | 0,0 | х |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Показатель 1 Мощность объекта ; "Ремонт дворовой территории в городском поселении-пос. Молоково, ул. Ленина, д.5" | кв.м. | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | S | 1 | 0 | 2 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **Мероприятие 2.020** Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Молоковского муниципального округа из местного бюджета за счет средств муниципального дорожного фонда Молоковского муниципального округа "Ремонт дворовой территории и подъездных путей многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тверская область, п. Молоково, ул. Ленина, д.8 " |  тыс. руб. | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 174,7 | х |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **Мероприятие 2.021** Субсидия на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Молоковского муниципального округа: "Ремонт дворовой территории в пгт. Молоково, ул. Ленина, д.8 " |  тыс. руб. | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 698,8 | х |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Показатель 1 Мощность объекта ; "Ремонт дворовой территории в городском поселении-пос. Молоково, ул. Ленина, д.8, " | кв.м. | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности дорожного движения в Молоковском муниципальнм округе"** | тыс. рублей | х | 1 407,9 | 1 407,9 | 1 408,3 | 1 408,3 | 1 408,3 | 1 408,3 | х |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **Задача 1**  Повышение правового сознания участников дорожного движения и обеспечение безопасных условий движения по улично-дорожной сети округа | тыс. рублей | х | 1 407,9 | 1 407,9 | 1 408,3 | 1 408,3 | 1 408,3 | 1 408,3 | х |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Показатель 1 Наличие погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Молоковского района | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Показатель 2 Число травмированных в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Молоковского района | чел. | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **Мероприятие 1.001** Опубликование в районных средствах массовой информации тематических информационно-публицистических материалов, направленных на профилактику дорожно-транспортного травматизма, повышение правового сознания и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения | да-1/нет-0 | х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | х |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Показатель1 Количество статей размещенных в районной газете " Молоковский край" | ед. | х | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 2 | R | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **Мероприятие 1.002**  Субсидии на проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | тыс.руб. | х | 335,5 | 335,5 | 335,8 | 335,8 | 335,8 | 335,8 | х |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 2 | R | 3 | S | 1 | 0 | 9 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **Мероприятие 1.003** Проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета | тыс.руб. | х | 83,9 | 83,9 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | х |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **Мероприятие 1.004**  Поддержание в нормативном состоянии освещенности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета | тыс.руб. | х | 988,5 | 988,5 | 988,5 | 988,5 | 988,5 | 988,5 |   |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 2 | R | 3 | S | 1 | 0 | 9 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Показатель 1 Установка( замена) пешеходных ограждений" | пог.м | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 2 | R | 3 | S | 1 | 0 | 9 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Показатель 2 Установка пешеходных светофорных объектов | шт. | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 2 | R | 3 | S | 1 | 0 | 9 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Показатель 3 Установка элементов освещения на пешеходных переходах, автобусных остановках и локальных пересечениях и примыканиях | пог.м | х | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 |
| 5 | 5 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Показатель 3.а Уличное освещение | кВт |   | 87 109 | 87 109 | 87 109 | 87 109 | 87 109 | 87 109 |   |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 2 | R | 3 | S | 1 | 0 | 9 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Показатель4 Устройство искусственных неровностей | шт. | х | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 2 | R | 3 | S | 1 | 0 | 9 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Показатель 5 Устройство дорожной разметки при оборудовании пешеходных переходов | м 2 | х | 19,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,2 |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 2 | R | 3 | S | 1 | 0 | 9 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Показатель 6 Устройство(замена) дорожных знаков | шт. | х | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **Задача 2** Профилактика дорожно-транспортных происшествий на территории Молоковского муниципального округа | тыс.руб. | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 2 | 0 | **2** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Показатель 1 Количество нарушений ПДД со стороны пешеходов | ед. | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 255 |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 2 | 0 | **2** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Показатель 2 Число несовершеннолетних, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на территории Молоковского муниципального округа | чел. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 2 | 0 | **2** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **Мероприятие 2.001**  Участие в областном слете юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо». | да-1/нет-0 | х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | х |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 2 | 0 | **2** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Показатель 1 Количество учащихся общеобразовательных учреждений, принявших участие в региональном конкурсе | чел. | х | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 2 | 0 | **2** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **Мероприятие 2.002**  Проведение широкомасштабной акции "Внимание - дети!" | да-1/нет-0 | х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | х |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 2 | 0 | **2** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Показатель 1 Численность учащихся общеобразовательных учреждений района, принявших участие в акции | чел. | х | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 1554 |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 2 | 0 | **2** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **Административное мероприятие 2.003** Обеспечение деятельности межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Молоковского муниципального округа | да-1/нет-0 | х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | х |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 2 | 0 | **2** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Показатель 1 Количество заседаний межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Молоковского муниципального округа | шт. | х | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |