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АДМИНИСТРАЦИЯ
МОЛОКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

	07.04.2025
	             
п. Молоково
	                                  №  104



О внесении изменений в
постановление администрации
Молоковского района от 25.11.2021 г. № 205
«О муниципальной программе
«Развитие  сферы дорожного хозяйства 
Молоковского муниципального округа 
Тверской области на 2022-2027 годы»
В соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 55 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципальным образованием Молоковский муниципальный округ, утвержденного постановлением администрации муниципальный округа  от 28.10.2022 года № 269, Администрация Молоковского муниципального округа постановляет:
1.Внести изменения в постановление Администрации Молоковского района от 25.11.2021 г. № 205 «О муниципальной программе «Развитие   дорожного хозяйства Молоковского муниципального округа Тверской области на 2022-2027 годы»:
1.1. Приложение к постановлению Администрации Молоковского района от 25.11.2021 г. № 205 «О муниципальной программе «Развитие   дорожного хозяйства Молоковского муниципального округа Тверской области на 2022-2027 годы», изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение 2 к постановлению Администрации Молоковского района от 25.11.2021 г. № 205 «О муниципальной программе «Развитие   дорожного хозяйства Молоковского муниципального округа Тверской области на 2022-2027 годы», изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
 	 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального округа Зеленцова Ю.Ю.
Глава Молоковского
муниципального округа                                                        А.П. Ефименко 
                    
Приложение 1
к постановлению 
от 25.11.2021 № 205 с изменениями от 28.01.2022 №26; от 21.04.2022№ 132, от 08.07.2022 № 155, от 29.12.2022 № 395, 27.01.2023 № 41, от 04.05.2023 
         № 152, от 18.09.2023 № 287, от 06.12.2023 № 361, 
        От 24.01.2024 №23, от 15.04.2024 № 84, от        11.09.2024 №204 ,23.12.2024 № 216, от 22.01.2025       № 18, от 07.04.2025 № 104
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2025
 Молоково
Паспорт
муниципальной программы
Молоковского муниципального округа Тверской области
«Развитие сферы дорожного хозяйства Молоковского муниципального округа на 2022-2027 годы»
 
	Наименование муниципальной программы 
	Развитие сферы дорожного хозяйства Молоковского муниципального округа на 2022-2027 годы

	Главный администратор муниципальной программы 
	Администрация Молоковского муниципального округа 

	Администраторы муниципальной программы
	Отдел транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Молоковского муниципального округа

	Исполнители муниципальной программы
	 Отдел транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Молоковского муниципального округа

	Срок реализации муниципальной программы
	2022-2027 гг.

	Цели муниципальной программы
	Обеспечение устойчивого развития улично-дорожной сети Молоковского муниципального округа

	Подпрограммы 
	Подпрограмма 1   "Обеспечение развития и сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Молоковского муниципального округа "
Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности дорожного движения в Молоковском муниципальном округе "

	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	-  Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 3 класса в Молоковском муниципальном округе -87,8км;
-  Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Молоковском муниципальном округе -316,8км;
- Снижение общего количества обращений граждан по вопросам дорожной деятельности-до 2.

	Плановые объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм
	Общий объем финансирования из средств местного бюджета на 2022-2027 – 252184,9 тыс. рублей, в том числе по годам ее реализации в разрезе подпрограмм:
2022 год –  32 804,2 тыс. рублей
подпрограмма 1  - 29 365,3 тыс. рублей 
подпрограмма 2  - 3 438,9 тыс. рублей;
2023 год – 38 767,8 тыс. рублей
подпрограмма 1  - 34 735,7 тыс. рублей;
подпрограмма 2  -  4 032,1 тыс. рублей;
2024 год –52947,2 тыс. рублей
подпрограмма 1  -  49238,9  тыс. рублей
подпрограмма 2  -  3 708,3 тыс. рублей;
2025 год –  46549,7 тыс. рублей
подпрограмма 1  -  42810,4 тыс. рублей 
подпрограмма 2  -  3 739,3 тыс. рублей;
2026 год -   42529,9 тыс. рублей
подпрограмма 1 - 38750,3 тыс. рублей 
подпрограмма 2  -   3779,6 тыс. рублей;
2027 год -   43965,4 тыс. рублей
подпрограмма 1  -  40119,9 тыс рублей 
подпрограмма 2  -  3845,5 тыс. рублей


[bookmark: _Hlk17990739]Паспорт
подпрограммы муниципальной программы 
Молоковского муниципального округа

	Наименование подпрограммы
	Обеспечение развития и сохранности автомобильных дорог общего пользования  на территории Молоковского муниципального округа

	Задачи подпрограммы
	Задача 1  Круглогодичное содержание автомобильных дорог общего пользования  местного, регионального и межмуниципального значения 3 класса на территории Молоковского муниципального округа
Задача  2  Организация  работ по  ремонту  автомобильных дорог общего пользования  местного значения, разработке проектной документации для ремонта и реконструкции дорог местного значения  в целях получения субсидии из областного фонда софинансирования на реализацию расходных обязательств

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (конечный результат выполнения подпрограммы, выраженный в показателях решения задачи подпрограммы)
	Количество предписаний надзорных органов, выданных  органам местного самоуправления по устранению нарушений по содержанию автомобильных дорог общего пользования  местного значения, регионального и межмуниципального значения 3 класса на территории Молоковского муниципального округа -7 шт.
Количество смет, корректировок проектной документации-6 шт.
 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения-88,7%

	Источники финансирования подпрограмм по годам реализации
	Финансирование подпрограммы из областного и местного бюджетов в 2022-2027 годах
2022 год -   29 365,3 тыс.. рублей;
2023 год -   34 735,7 тыс. рублей;
2024 год -   49238,9 тыс. рублей
2025 год -  42810,4 тыс. рублей
2026 год -   38750,3 тыс. рублей;
2027 год -   40119,9 тыс. рублей

	Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации
	Объемы финансирования подпрограммы в 2022 – 2027 годах:
229641,2 тыс. рублей;
2022 год 29 365,3 тыс. рублей, в том числе:
     задача 1 – 14 007,4тыс.  рублей;
     задача 2 – 15 357,9тыс. рублей;
2023 год –   34 735,7 тыс.  рублей, в том числе:
     задача 1 –  16 696,7 тыс. рублей;
     задача 2 –   18 039,0 тыс. рублей;
2024 год –   49238,9 тыс.  рублей, в том числе:
     задача 1 –  24807,5 тыс. рублей;
     задача 2 –  24431,4 тыс. рублей;
2025 год –   42810,4 тыс.  рублей, в том числе:
     задача 1 –  26176,2 тыс. рублей;
     задача 2 –   16634,2 тыс. рублей;
2026 год –   38750,3 тыс.  рублей, в том числе:
     задача 1 –  21501,0 тыс. рублей;
     задача 2 –   17249,3  тыс. рублей;     
2027 год –   40119,9 тыс тыс.  рублей, в том числе:
     задача 1 –  23207,5 тыс. рублей;
     задача 2 - 16912,4  тыс. рублей;


Паспорт
подпрограммы муниципальной программы 
Молоковского муниципального округа
	Наименование подпрограммы
	Обеспечение безопасности дорожного движения в Молоковском муниципальном округе

	Задачи подпрограммы
	Задача 1  Повышение правового сознания  участников дорожного движения и обеспечение безопасных условий движения по улично-дорожной сети района
Задача 2  Профилактика дорожно-транспортных происшествий на территории Молоковского муниципального округа

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (конечный результат выполнения подпрограммы, выраженный в показателях решения задачи подпрограммы)
	 -Отсутствие  погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Молоковского муниципального округа.
 -Отсутствие  травмированных в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Молоковского муниципального округа к 2027 году.  
 - Снижение количества нарушений ПДД со стороны пешеходов – до 38ед. в 2027 году.
- Отсутствие  несовершеннолетних, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на территории Молоковского муниципального округа к 2027 году.

	Источники финансирования подпрограмм по годам реализации
	Финансирование подпрограммы из областного и местного бюджетов в 2022-2027 годах
2022 год -    3 438,9  тыс. рублей;
2023 год -    4 032,1  тыс. рублей;
2024 год -    3 708,3   тыс. рублей;
2025 год -    3739,3   тыс. рублей;
2026 год -    3779,6   тыс. рублей;
2027 год -    3845,5 тыс. рублей.

	Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации
	Объемы финансирования подпрограммы в 2022 – 2027 годах:
– 20 154.8 тыс. рублей;  в том числе:
2022 год – 3 438,9 тыс. рублей, в том числе
задача 1 – 3 438,9 тыс. рублей;
задача 2 – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 4 032,1  тыс. рублей, в том числе:
задача 1 – 4 032,1  тыс. рублей
 задача 2 – 0,0  тыс. рублей;
2024 год – 3 708,3   тыс. рублей, в том числе:
задача 1 –3 708,3   тыс. рублей
 задача 2 – 0,0  тыс. рублей;
2025 год – 3 739,3   тыс. рублей, в том числе:
задача 1 –3 739,3   тыс. рублей
 задача 2 – 0,0  тыс. рублей;
2026 год – 3779,6   тыс. рублей, в том числе:
задача 1 – 3779,6   тыс. рублей
 задача 2 – 0,0  тыс. рублей;
2027 год – 3845,5   тыс. рублей, в том числе:
задача 1 – 3845,5   тыс. рублей
 задача 2 – 0,0  тыс. рублей;


Раздел I

Подраздел I

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

	С учетом изменений социально-экономической обстановки и уровня автомобилизации перед органами местного самоуправления Молоковского муниципального округа стоит задача по совершенствованию и развитию сети автомобильных дорог района в соответствии с потребностями экономики, стабилизации социально-экономической ситуации, удовлетворению спроса в автомобильных перевозках и росту благосостояния населения района. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог, обеспечивающих связь между населенными пунктами Молоковского муниципального округа, а также с дорожной сетью сопредельных муниципальных округов во многом зависит решение задач устойчивого экономического роста Молоковского муниципального округа, улучшение условий для предпринимательской деятельности и повышения качества жизни населения. 
Протяженность автомобильных дорог по муниципальному образованию составляет:
 - общего пользования регионального и межмуниципального значения составляет – 266,4 км.
в том числе: дороги 1класса – 26.2 км.;   2 класса – 152.4 км.;   3 класса – 87,8 км. 
 - общего пользования местного значения  ( вне населенных пунктов) 165,4 км, в том числе с усовершенствованным покрытием -3 км.;   
   -   улично-дорожная сеть в сельских населенных пунктах составляет 151,4км., из них с твердым покрытием 19,2 км или 14%.                                                                                                    - протяженность улично-дорожной сети пгт. Молоково составляет – 23,023 км, в том числе с асфальто-бетонным покрытием – 14,6 км.
   Для обеспечения транспортной доступности населения сельских населенных пунктов с районным центром, обеспечения безопасности на местных дорогах реализовались следующие проекты в области дорожного хозяйства, в том числе;
Проведение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения: - ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального образования Молоковский район «Подъезд к погосту Котово»; 
- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального образования Молоковский район " д.Слобода-д.Василево"
 - ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к д.Церпени" Молоковского района   
- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Церпени Молоковского муниципального округа Тверской области 
   Происшествия на дорогах являются одной из серьезных социально-экономических проблем.  На состояние аварийности на автомобильных дорогах муниципального образования значительное влияние оказывают сопутствующие дорожные условия. По результатам весеннего осмотра улично - дорожной сети Молоковского муниципального округа в текущем году выявлены значительные дефекты дорожного покрытия, отсутствие необходимых дорожных знаков, дорожной разметки. Кроме того, недостаточно наружное освещение вблизи пешеходных переходов и платформ общественного транспорта. 
Основными видами дорожно-транспортных происшествий в Молоковского муниципального округа являются наезд на пешехода, препятствие и на стоящее транспортное средство, а также столкновение и опрокидывание.
     Основными причинами ДТП произошедших по вине водителей транспортных средств являются:
  - превышение установленного скоростного режима;
  - нарушение правил обгона транспортных средств;    
  - нарушение правил маневрирования транспортных средств;
  - управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.
  
  Оценивая состояние аварийности, в зависимости от принадлежности дорог, следует отметить необходимость координации деятельности всех заинтересованных сторон в области безопасности дорожного движения и   своевременного проведения работ по приведению технического состояния улично - дорожной сети к нормативным показателям. 
Характеристика основных показателей приведена в приложении 2 муниципальной программы.

 Подраздел II
	
Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы

К существенным проблемам дорожной сети Молоковского муниципального округа относится высокая степень изношенности автомобильных дорог общего пользования.
Однако низкая бюджетная обеспеченность дорожной отрасли привела к тому, что в настоящее время на автодорогах района идет необратимый процесс старения и разрушения поверхности покрытия проезжей части, конструктивных слоев дорожной одежды и дорожных сооружений, в том числе:
- существующая сеть автомобильных дорог по своим технико-эксплуатационным параметрам не в полной мере соответствует как уровню социально-экономического развития Молоковского муниципального округа, так и требованиям безопасности дорожного движения;
- подавляющее большинство автомобильных дорог района не соответствует требованиям сегодняшнего дня, так как  в последние годы существенно изменился сам характер автомобильного движения: увеличилась общая интенсивность движения,  возросла доля большегрузных грузовых автомобилей и автобусов, большинство дорог района были построены под осевую нагрузку 6 тонн, в том время как большая часть современных грузовых автомобилей и автобусов имеют осевую нагрузку 8-10 тонн, что приводит к более интенсивному разрушению дорожного покрытия;
-недофинансирование дорожной деятельности, приводящее к нарушению межремонтных сроков и несоблюдению нормативов содержания, оказывает влияние на показатели транспортной доступности, обеспечение безопасности дорожного движения. 
 
 Подраздел III
Приоритеты муниципальной политики в сфере
реализации муниципальной программы и прогноз ее развития 

Основные приоритеты политики органов местного самоуправления в сфере дорожного хозяйства являются следующие:
- увеличение доли протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям, и повышение пропускной способности дорожной сети;
- формирование нормативной правовой базы, в том числе для привлечения дополнительных доходов в местный бюджет в рамках дорожного фонда Молоковского муниципального округа;
- обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог местного значения и качества выполнения дорожных работ.

Подраздел IV.
 Результаты анализа влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации муниципальной программы

 	На реализацию муниципальной программы может повлиять как внешняя, так и внутренняя среда. Результатами анализа влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации муниципальной программы является установление:
а) положительного влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации муниципальной программы в виде событий или условий, предоставляющих дополнительные возможности или преимущества для функционирования организаций в сфере реализации муниципальной программы, и по своей сути является потенциальным ресурсом сферы реализации муниципальной программы;
б) отрицательного влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации муниципальной программы в виде событий или условий, наступление которых может оказать неблагоприятное воздействие или отсутствие важных ресурсов для функционирования организаций в сфере реализации муниципальной программы, и по своей сути является потенциальным ограничением сферы реализации муниципальной программы.
К положительному влиянию на сферу реализации муниципальной программы обусловленному внешней средой можно выделить:
- наличие благоприятной инвестиционной политики в регионе;
 	К отрицательному влиянию на сферу реализации муниципальной программы обусловленному внешней средой, относятся:
- высокая степень общественного недовольства;
К положительному влиянию на сферу реализации муниципальной программы обусловленному внутренней средой можно выделить:
-удовлетворение потребностей потребителей муниципальных услуг;
- своевременное и качественное выполнение условий контракта.
К факторам внутренней среды, которые могут отрицательно повлиять на сферу реализации муниципальной программы, можно отнести:
 - низкий уровень обеспеченности муниципальной программы финансовыми средствами;
- наличие высокого уровня износа основных средств муниципальных учреждений района.
	

Раздел II
Механизм управления и мониторинга реализации муниципальной программы.

Управление реализацией муниципальной программы предусматривает:
а) создание формальной структуры подчиненности и соответствующего разделения работы при реализации муниципальной программы между структурными подразделениями и ответственными исполнителями главного администратора (администратора) муниципальной программы;
б) определение операций, направленных на выполнение мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм, и распределение их между структурными подразделениями и исполнителями главного администратора (администратора) муниципальной программы;
в) оперативное принятие решений, обеспечение согласованности взаимодействия всех структурных подразделений и исполнителей главного администратора (администратора) муниципальной программы при реализации муниципальной программы;
г) учет, контроль и анализ реализации муниципальной программы.
Главный администратор (администратор)муниципальной программы самостоятельно определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

[bookmark: _Hlk20493789]Мониторинг реализации муниципальной программы в течение всего периода ее реализации осуществляет администратор муниципальной программы.
Мониторинг реализации муниципальной программы обеспечивает:
а) регулярность получения информации о реализации муниципальной программы от ответственных исполнителей главного администратора (администратора) муниципальной программы;
б) согласованность действий ответственных исполнителей главного администратора (администратора) муниципальной программы;
в) своевременную актуализацию муниципальной программы с учетом меняющихся внешних и внутренних рисков.
Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется посредством регулярного сбора, анализа и оценки:
а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;
б) информации о достижении запланированных показателей муниципальной программы;
Источниками информации для проведения мониторинга реализации муниципальной программы являются:
а) статистические показатели, характеризующие сферу реализации муниципальной программы;
б) отчеты ответственных исполнителей главного администратора (администратора) муниципальной программы о реализации государственной программы;
в) отчеты главного администратора (администратора) муниципальной программы об исполнении бюджета Молоковского муниципального округа;
г) другие источники.
Мониторинг реализации муниципальной программы предусматривает:
а) формирование и согласование отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.
[bookmark: _Hlk20494292]Администратор муниципальной программы формирует отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год по форме, установленной Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Молоковского муниципального округа;
К отчету о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год прилагается пояснительная записка, которая должна содержать следующие разделы:
а) оценка достижения цели муниципальной программы и результата реализации муниципальной программы;
б) основные результаты реализации муниципальной программы;
в) анализ результатов деятельности главного администратора (администратора) муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы;
г) анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и меры по их минимизации.
[bookmark: _Hlk20494603]Главный администратор муниципальной программы осуществляет оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных Молоковского муниципального округа;
[bookmark: _Hlk20494682]В срок до 15 марта года, следующего за отчетным, главный администратор (администратор)муниципальной программы представляет на экспертизу в отдел экономики администрации Молоковского муниципального округа отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.
В срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, главный администратор (администратор)муниципальной программы представляет в отдел экономики администрации Молоковского района для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ доработанный с учетом замечаний отдела экономики администрации Молоковского муниципального округа отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год с прилагаемой к нему пояснительной запиской. 
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	Характеристика   муниципальной   программы Молоковского муниципального округа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	«Развитие сферы дорожного хозяйства Молоковского муниципального округа на 2022-2027 годы»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(наименование муниципальной  программы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Главный администратор  (администратор) муниципальной  программы  Молоковского муниципального округа__администрация Молоковского муниципального округа
	
	
	
	
	

	Принятые обозначения и сокращения:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Программа - муниципальная  программа Молоковского муниципального округа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Цель - цель муниципальной программы Молоковского муниципального округа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Подпрограмма  - подпрограмма муниципальной  программы  муниципального образовавания Молоковского муниципального округа
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Задача - задача подпрограммы.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Мероприятие - мероприятие подпрограммы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Административное мероприятие - административное мероприятие подпрограммы или обеспечивающей подпрограммы.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. Показатель - показатель цели программы, показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия подпрограммы (административного мероприятия).
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Коды бюджетной классификации
	
	
	
	
	
	
	
	Дополнительный аналитический код
	Наименование программы, целей программы, показателей цели программы, наименование подпрограмм, задач, мероприятий и административных мероприятий подпрограмм, показателей задач, мероприятий и административных мероприятий подпрограмм

	Единица измерения
	Финансовый год, предшествующий реализации программы, (N - 1) год
	Годы реализации программы
	
	
	Целевое (суммарное) значение показателя

	код администратора программы
	раздел
	подраздел
	код целевой статьи расхода бюджета
	программа
	подпрограмма
	цель программы
	задача подпрограммы
	мероприятие (административное мероприятие) подпрограммы
	номер показателя
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	программа
	подпрограмма
	задача подпрограммы
	направление расходов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	значение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37

	5
	5
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Программа , всего 
	 тыс. руб.
	х
	32 804,2
	38 767,8
	52 947,2
	46 549,7
	42 529,9
	43 965,4
	х

	5
	5
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Программная часть
	 тыс. руб.
	х
	32 804,2
	38 767,8
	52 947,2
	46 549,7
	42 529,9
	43 965,4
	х

	5
	5
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Цель 1  "Обеспечение устойчивого развития улично-дорожной сети Молоковского муниципального округа"
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	5
	5
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 "Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 3 класса в Молоковском муниципальном округе"
	км
	87,8
	87,8
	87,8
	87,8
	87,8
	87,8
	87,8
	87,8

	5
	5
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2 "Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Молоковском муниципальном округе"
	км
	316,8
	316,8
	316,8
	316,8
	316,8
	316,8
	316,8
	316,8

	5
	5
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 3 "Общее количество обращений граждан по вопросам дорожной деятельности"
	шт
	5
	5
	4
	4
	3
	3
	2
	21

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Подпрограмма  1   "Обеспечение развития и сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Молоковского муниципального округа"
	 тыс. руб.
	х
	29 365,3
	34 735,7
	49 238,9
	42 810,4
	38 750,3
	40 119,9
	х

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Задача 1  Круглогодичное содержание автомобильных дорог общего пользования  местного, регионального и межмуниципального значения 3 класса на территории Молоковского муниципального округа
	 тыс. руб.
	х
	14 007,4
	16 696,7
	24 807,5
	26 176,2
	21 501,0
	23 207,5
	х

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1  Количество предписаний надзорных органов, выданных  органам местного самоуправления по устранению нарушений по содержанию автомобильных дорог общего пользования  местного значения , регионального и межмуниципального значения 3 класса на территории Молоковского муниципального округа" 
	шт
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	7

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	1
	0
	1
	9
	Д
	8
	1
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мероприятие    1.001  Содержание автомобильных дорог местного значения между населенными пунктами
	 тыс. руб.
	х
	1 955,3
	2 606,6
	1 585,0
	1 000,0
	1 250,5
	1 499,8
	х

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	1
	0
	1
	9
	Д
	8
	1
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2 "Количество  заключенных контрактов (договоров) на  содержание автомобильных дорог общего пользования  местного значения на территории Молоковского муниципального округа" 
	шт
	х
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	6

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	1
	0
	1
	9
	Д
	0
	1
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мероприятие  1.002 Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной деятельности
	 тыс. руб.
	х
	6 375,8
	8 873,3
	11 111,7
	11 610,0
	12 062,8
	12 521,2
	х

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	1
	0
	1
	9
	Д
	0
	1
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель  "Процент исполнения средств областного  бюджета по содержанию автомобильных дорог общего пользования 3 класса в Молоковском муниципальном округе"
	%
	х
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	1
	0
	1
	9
	Д
	8
	2
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мероприятие  1.003  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения пгт.Молоково
	тыс. рублей
	х
	2 460,3
	3 390,4
	8 433,9
	11 012,2
	5 632,9
	5 632,9
	х

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	1
	0
	1
	9
	Д
	8
	2
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель " Протяженность дорог общего пользования местного значения пгт.Молоково"
	км
	х
	23,023
	23,023
	23,023
	23,023
	23,023
	23,023
	23,023

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	1
	0
	1
	9
	Д
	8
	3
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мероприятие  1.004  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  сельских населенных пунктов
	тыс. рублей
	3.216,0
	1 826,4
	3 676,9
	2 554,0
	2 554,8
	3 553,6
	х

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	1
	0
	1
	9
	Д
	8
	3
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель " Протяженность дорог общего пользования местного значения сельских населенных пунктов
	км
	х
	151,4
	151,4
	151,4
	151,4
	151,4
	151,4
	151,4

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	1
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Задача  2  Организация  работ по  ремонту  автомобильных дорог общего пользования  местного значения  и дворовых территорий, разработка проектной документации для ремонта и реконструкции дорог местного значения  и дворовых территорий в целях получения субсидии из областного фонда софинансирования на реализацию расходных обязательств
	тыс. рублей
	х
	15 357,9
	18 039,0
	24 431,4
	16 634,2
	17 249,3
	16 912,4
	х

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	1
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель  "Количество смет, корректировок проектной документации"
	шт
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	6

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	1
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	%
	88,97
	88,97
	88,97
	88,9
	88,9
	88,8
	88,7
	88,7

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	1
	0
	2
	S
	Д
	0
	1
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мероприятие 2.001   Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети Молоковского муниципального округа за счет средств местного бюджета :  "Ремонт автодороги общего пользования местного значения: ул. Заречная  пос. Молоково Молоковского муниципального округа"         

	 тыс. руб.
	х
	2 930,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	х

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	1
	0
	2
	9
	Д
	0
	1
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мероприятие 2.002     Капитальный ремонт и ремонт улично- дорожной сети муниципальных образований Тверской области: " Ремонт автодороги общего пользования местного значения: ул. Заречная  пос. Молоково Молоковского муниципального округа";    
	 тыс. руб.
	х
	10 064,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	х

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	1
	0
	2
	9
	Д
	0
	1
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель1  Протяженность автомобильных дорог местного значения , на которых проведены ремонтные работы :"Ремонт автодороги общего пользования местного значения: ул. Заречная  пос. Молоково Молоковского муниципального округа"
	км
	х
	0,65
	0
	0
	0
	0
	0
	0,65

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	1
	0
	2
	S
	Д
	0
	1
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 Мероприятие 2.003 Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети Молоковского муниципального округа за счет средств местного бюджета :   Ремонт автодороги общего пользования местного значения; ул.Маршала Огаркова ( от примыкания ул.Народная) пос.Молоково Молоковского муниципального округа"                        
	 тыс. руб.
	х
	225,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	х

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	1
	0
	2
	9
	Д
	0
	1
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мероприятие 2.004    Капитальный ремонт и ремонт улично- дорожной сети муниципальных образований Тверской области:  "Ремонт автодороги общего пользования местного значения; ул.Маршала Огаркова ( от примыкания ул.Народная) пос.Молоково Молоковского муниципального округа"                           
	 тыс. руб.
	х
	903,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	х

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	1
	0
	2
	9
	Д
	0
	1
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель1  Протяженность автомобильных дорог местного значения , на которых проведены ремонтные работы :"Ремонт автодороги общего пользования местного значения: ул.Маршала Огаркова ( от примыкания ул.Народная) пос.Молоково Молоковского муниципального округа"     
	км
	х
	0,35
	0
	0
	0
	0
	0
	0,35

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	1
	0
	2
	S
	Д
	0
	1
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мероприятие 2.005  Капитальный ремонт и  ремонт улично-дорожной сети Молоковского муниципального округа за счет средств местного бюджета :    "Ремонт автодороги общего пользования местного значения; ул. Комсомольская пос.Молоково Молоковского муниципального округа"  ;                                             
	 тыс. руб.
	х
	0,0
	2 503,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	х

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	1
	0
	2
	9
	Д
	0
	1
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мероприятие 2.006   Капитальный ремонт и ремонт улично- дорожной сети муниципальных образований Тверской области: " Ремонт автодороги общего пользования местного значения: "Ремонт автодороги общего пользования местного значения; ул. Комсомольская пос.Молоково Молоковского муниципального округа"  ;                   
                              
	 тыс. руб.
	х
	0,0
	7 290,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	х

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	1
	0
	2
	9
	Д
	0
	1
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 Протяженность автомобильных дорог местного значения , на которых проведены ремонтные работы :"Ремонт автодороги общего пользования местного значения; ул. Комсомольская пос.Молоково Молоковского муниципального округа"  
	км
	х
	0
	0,38
	0
	0
	0
	0
	0,38

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	1
	0
	2
	S
	Д
	0
	1
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мероприятие 2.007  Капитальный ремонт и  ремонт улично-дорожной сети Молоковского муниципального округа за счет средств местного бюджета :    "Ремонт автодороги общего пользования местного значения; ул. Народная ( от примыкания ул. Маршала Огаркова) пос.Молоково Молоковского муниципального округа"  ;                                             
	 тыс. руб.
	х
	0,0
	1 251,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	х

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	1
	0
	2
	9
	Д
	0
	1
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мероприятие 2.008      Капитальный ремонт и ремонт улично- дорожной сети муниципальных образований Тверской области: " Ремонт автодороги общего пользования местного значения: "Ремонт автодороги общего пользования местного значения; ул. Народная ( от примыкания ул. Маршала Огаркова) пос.Молоково Молоковского муниципального округа"  ;                   
                              
	 тыс. руб.
	х
	0,0
	4 451,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	х

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	1
	0
	2
	9
	Д
	0
	1
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2  Протяженность автомобильных дорог местного значения , на которых проведены ремонтные работы :"Ремонт автодороги общего пользования местного значения; ул. Народная ( от примыкания ул. Маршала Огаркова) пос.Молоково Молоковского муниципального округа"  
	км
	х
	0
	0,2
	0
	0
	0
	0
	0,2

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	1
	0
	2
	S
	Д
	0
	1
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мероприятие 2.009   Капитальный ремонт и  ремонт улично-дорожной сети Молоковского муниципального округа за счет средств местного бюджета :    "Ремонт автодороги общего пользования местного значения; ул. Маршала Огаркова ( от дома 84) пос.Молоково Молоковского муниципального округа"  ;                                             
	 тыс. руб.
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 701,8
	0,0
	х

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	1
	0
	2
	9
	Д
	0
	1
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мероприятие 2.010   Капитальный ремонт и ремонт улично- дорожной сети муниципальных образований Тверской области: " Ремонт автодороги общего пользования местного значения: "Ремонт автодороги общего пользования местного значения; ул. Маршала Огаркова ( от дома 84) пос.Молоково Молоковского муниципального округа"  ;                   
                              
	 тыс. руб.
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	13 050,6
	0,0
	х

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	1
	0
	2
	9
	Д
	0
	1
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1  Протяженность автомобильных дорог местного значения , на которых проведены ремонтные работы :"Ремонт автодороги общего пользования местного значения; ул. Маршала Огаркова ( от дома 84) пос.Молоково Молоковского муниципального округа"  
	км
	х
	0
	0
	0
	0
	1,131
	0
	1,131

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	1
	0
	2
	S
	Д
	0
	1
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мероприятие 2.011  Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети Молоковского муниципального округа за счет средств местного бюджета :    "Ремонт автодороги общего пользования местного значения; ул. Советская ( от примыкания к ул.Балашова) пос.Молоково Молоковского муниципального округа"  ;                                             
	 тыс. руб.
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	1 062,5
	0,0
	0,0
	х

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	1
	0
	2
	9
	Д
	0
	1
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мероприятие 2.012 Капитальный ремонт и ремонт улично- дорожной сети муниципальных образований Тверской области: " Ремонт автодороги общего пользования местного значения: "Ремонт автодороги общего пользования местного значения; ул. Советская ( от примыкания к ул.Балашова пос.Молоково Молоковского муниципального округа"  ;                   
                              
	 тыс. руб.
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	8 052,8
	0,0
	0,0
	х

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	1
	0
	2
	9
	Д
	0
	1
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1  Протяженность автомобильных дорог местного значения , на которых проведены ремонтные работы :"Ремонт автодороги общего пользования местного значения; ул. Советская ( от примыкания к ул. Балашова) пос.Молоково Молоковского муниципального округа"  
	км
	х
	0
	0
	0
	0,45
	0
	0
	0,45

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	1
	0
	2
	S
	Д
	0
	1
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мероприятие 2.011  Капитальный ремонт и  ремонт улично-дорожной сети Молоковского муниципального округа за счет средств местного бюджета :  "Капитальный ремонт подъездных путей и разворотной площадки к МДОУ Детский сад № 1 пос.Молоково" Молоковского муниципального округа"  ;                                             
	 тыс. руб.
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	593,1
	0,0
	0,0
	

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	1
	0
	2
	9
	Д
	0
	1
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мероприятие 2.012  Капитальный ремонт и ремонт улично- дорожной сети муниципальных образований Тверской области: " Капитальный ремонт подъездных путей и разворотной площадки к МДОУ Детский сад № 1 пос.Молоково Молоковского муниципального округа"  ;                   
                              
	 тыс. руб.
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	4 495,7
	0,0
	0,0
	

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	1
	0
	2
	9
	Д
	0
	1
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1  Протяженность автомобильных дорог местного значения , на которых проведены ремонтные работы :"Капитальный ремонт подъездных путей и разворотной площадки к МДОУ Детский сад № 1пос.Молоково" Молоковского муниципального округа"  
	кв.м.
	х
	0
	0
	0
	1200
	
	
	

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	1
	0
	2
	S
	Д
	0
	1
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мероприятие 2.013 Капитальный ремонт и  ремонт улично-дорожной сети Молоковского муниципального округа за счет средств местного бюджета :    "Ремонт автодороги общего пользования местного значения; ул. Батаева. пос.Молоково Молоковского муниципального округа"  ;                                             
	 тыс. руб.
	х
	0,0
	0,0
	586,6
	0,0
	0,0
	0,0
	х

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	1
	0
	2
	9
	Д
	0
	1
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мероприятие 2.014  Капитальный ремонт и ремонт улично- дорожной сети муниципальных образований Тверской области: " Ремонт автодороги общего пользования местного значения: "Ремонт автодороги общего пользования местного значения; ул. Батаева. пос.Молоково Молоковского муниципального округа"  ;                   
                              
	 тыс. руб.
	х
	0,0
	0,0
	4 500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	х

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	1
	0
	2
	9
	Д
	0
	1
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1  Протяженность автомобильных дорог местного значения , на которых проведены ремонтные работы :"Ремонт автодороги общего пользования местного значения; ул. Батаева. пос.Молоково Молоковского муниципального округа"  
	км
	х
	0
	0
	0,324
	0
	0
	0
	0,324

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	1
	0
	2
	S
	Д
	0
	1
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мероприятие 2.015 Капитальный ремонт и  ремонт подъездных путей и разворотной площадки  к МОУ Молоковская средняя общеобразовательная школа имени Маршала Советского Союза Героя Советского Союза Н.В.Огаркова                                        
	 тыс. руб.
	х
	0,0
	0,0
	1 200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	х

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	1
	0
	2
	9
	Д
	0
	1
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мероприятие 2.016  Капитальный ремонт и ремонт Молоковского муниципального образования Тверской области  на "Ремонт подъездных путей и разворотной площадки  к МОУ Молоковская средняя общеобразовательная школа имени Маршала Советского Союза Героя Советского Союза Н.В.Огаркова"                
                              
	 тыс. руб.
	х
	0,0
	0,0
	8 066,3
	0,0
	0,0
	0,0
	х

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	1
	0
	2
	9
	Д
	0
	1
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1  Протяженность  подъездных путей и разворотной площадки  к МОУ Молоковская средняя общеобразовательная школа имени Маршала Советского Союза Героя Советского Союза Н.В.Огаркова
	кв.м.
	х
	0
	0
	2153
	0
	0
	0
	2153

	5
	5
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	0
	9
	0
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	1
	0
	2
	0
	0
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	0
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	Административное мероприятие 2.017 Подготовка и оформление комплекта документации для получения субсидии из областного бюджета Тверской области на реализацию расходных обязательств Молоковского муниципального округа Тверской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
	да-1/нет-0
	х
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	х

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	1
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 "Количество проектов поданных для участия в конкурсе"
	ед.
	х
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
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	0
	2
	S
	Д
	2
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	Мероприятие  2.018  Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов  за счет средств местного бюджета  "Ремонт дворовой территории в пгт. Молоково, ул. Ленина, д.15, д.17 "
	 тыс. руб.
	х
	467,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	х

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	1
	0
	2
	9
	Д
	2
	0
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мероприятие  2.019 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов :  "Ремонт дворовой территории в пгт. Молоково, ул. Ленина, д.15, д.17"
	 тыс. руб.
	х
	767,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	х

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	1
	0
	2
	9
	Д
	2
	0
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1Мощность объекта ; ":Капитальный ремонт и ремонт дворовой территории в пгт. Молоково,ул. Ленина, д.15,д.17 "
	кв.м.
	х
	350
	0
	0
	0
	0
	0
	350

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	1
	0
	2
	S
	Д
	2
	0
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мероприятие  2.020 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет средств местного бюджета : "Капитальный ремонт дворовой территории  и подъездных путей многоквартирных домов, расположенных по адресу: Тверская область, п. Молоково, ул. Ленина , д.9, д.11""
	 тыс. руб.
	х
	0,0
	802,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	х

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	1
	0
	2
	9
	Д
	2
	0
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мероприятие  2.021   Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов  :  "Капитальный ремонт дворовой территории  и подъездных путей многоквартирных домов, расположенных по адресу: Тверская область, п. Молоково, ул. Ленина , д.9, д.11""
	 тыс. руб.
	х
	0,0
	1 739,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	х

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	1
	0
	2
	9
	Д
	2
	0
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1Мощность объекта ;:"Капитальный ремонт и ремонт дворовой территории  и подъездных путей многоквартирных домов, расположенных по адресу: Тверская область, п. Молоково, ул. Ленина , д.9, д.11"
	кв.м.
	х
	0
	450
	0
	0
	0
	0
	450

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	1
	0
	2
	S
	Д
	2
	0
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мероприятие  2.022 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов  за счет средств местного бюджета: "Ремонт дворовой территории в пос. Молоково, ул. Ленина 5"
	 тыс. руб.
	х
	0,0
	0,0
	239,4
	0,0
	0,0
	0,0
	х

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	1
	0
	2
	9
	Д
	2
	0
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мероприятие  2.023 капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов :  ""Ремонт дворовой территории в пгт. Молоково, ул. Ленина  5"
	 тыс. руб.
	х
	0,0
	0,0
	1 393,3
	0,0
	0,0
	0,0
	х

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	1
	0
	2
	9
	Д
	2
	0
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1Мощность объекта ; "Капитальный ремонт и ремонт дворовой территории в городском поселении-пос. Молоково, ул. Ленина 5"
	кв.м.
	х
	0
	0
	250
	0
	0
	0
	250

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	1
	0
	2
	S
	Д
	2
	0
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мероприятие  2.024 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет средств местного бюджета: "Ремонт дворовой территории и подъездных путей многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тверская область, п. Молоково, ул. Ленина, д.8, "
	 тыс. руб.
	х
	0,0
	0,0
	500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	х

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	1
	0
	2
	9
	Д
	2
	0
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мероприятие  2.025 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов  : ""Ремонт дворовой территории в пгт. Молоково, ул. Ленина, д.8, "
	 тыс. руб.
	х
	0,0
	0,0
	3 800,0
	0,0
	0,0
	0,0
	х

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	1
	0
	2
	9
	Д
	2
	0
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 Мощность объекта ; "Капитальный ремонт и ремонт дворовой территории в городском поселении-пос. Молоково, ул. Ленина, д.8, "
	кв.м.
	х
	0
	0
	350
	0
	0
	0
	350

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	1
	0
	2
	S
	Д
	2
	0
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мероприятие  2.026 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет средств местного бюджета  : "Ремонт дворовой территории и подъездных путей многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тверская область, п. Молоково, ул. Народная, д.18, "
	 тыс. руб.
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	760,1
	0,0
	0,0
	х

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	1
	0
	2
	9
	Д
	2
	0
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мероприятие  2.027  Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов  :  "Ремонт дворовой территории в пгт. Молоково, ул. Народная, д.18, "
	 тыс. руб.
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	1 670,0
	0,0
	0,0
	х

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	1
	0
	2
	9
	Д
	2
	0
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 Мощность объекта ; "Капитальный ремонт и ремонт дворовой территории в городском поселении-пос. Молоково, ул. Народная, д.18,"
	кв.м.
	х
	0
	0
	0
	400
	0
	0
	400

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	1
	0
	2
	S
	Д
	2
	0
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мероприятие  2.028 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет средств местного бюджета : "Ремонт дворовой территории и подъездных путей многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тверская область, п. Молоково, ул. Народная, д.10"
	 тыс. руб.
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	760,1
	
	х

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	1
	0
	2
	9
	Д
	2
	0
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мероприятие  2.029  Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов  :  "Ремонт дворовой территории в пгт. Молоково,ул. Народная, д.10 "
	 тыс. руб.
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 736,8
	
	х

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	1
	0
	2
	9
	Д
	2
	0
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 Мощность объекта ; "Капитальный ремонт и ремонт дворовой территории в городском поселении-пос. Молоково, ул.Народная, д.10 "
	кв.м.
	х
	0
	0
	0
	0
	400
	0
	400

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	1
	0
	2
	S
	Д
	2
	0
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мероприятие  2.028 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет средств местного бюджета: "Ремонт дворовой территории и подъездных путей многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тверская область, п. Молоково, ул. Народная, д.8"
	 тыс. руб.
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	811,7
	х

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	1
	0
	2
	9
	Д
	2
	0
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мероприятие  2.029  Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов  :  "Ремонт дворовой территории в пгт. Молоково,ул. Народная, д.8 "
	 тыс. руб.
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 806,3
	х

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	1
	0
	2
	9
	Д
	2
	0
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 Мощность объекта ; "Капитальный ремонт и ремонт дворовой территории в городском поселении-пос. Молоково, ул.Народная, д.8 "
	кв.м.
	х
	0
	0
	0
	0
	0
	400
	400

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	1
	0
	2
	S
	Д
	0
	1
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мероприятие 2.030 Капитальный ремонт улично-дорожной сети Молоковского муниципального округа за счет средств местного бюджета :    "Ремонт автодороги общего пользования местного значения; ул. Советская ( от примыкания к ул.Балашова) пос.Молоково Молоковского муниципального округа"                                              
	 тыс. руб.
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	х

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	1
	0
	2
	9
	Д
	0
	1
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мероприятие 2.031    Капитальный ремонт и ремонт улично- дорожной сети муниципальных образований Тверской области: " Ремонт автодороги общего пользования местного значения: "Ремонт автодороги общего пользования местного значения; ул. Советская ( от примыкания к ул.Балашова пос.Молоково Молоковского муниципального округа"                    
                              
	 тыс. руб.
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	х

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	1
	0
	2
	9
	Д
	0
	1
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1  Протяженность автомобильных дорог местного значения , на которых проведены ремонтные работы :"Ремонт автодороги общего пользования местного значения; ул. Советская ( от примыкания к ул. Балашова) пос.Молоково Молоковского муниципального округа"  
	кв.м.
	х
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,45

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	1
	0
	2
	S
	Д
	0
	1
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мероприятие 2.030    Капитальный ремонт улично-дорожной сети Молоковского муниципального округа за счет средств местного бюджета :    "Капитальный ремонт подъездных путей и разворотной площадки к МДОУ Детский сад № 1 пос.Молоково Молоковского муниципального округа"                                              
	 тыс. руб.
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	х

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	1
	0
	2
	9
	Д
	0
	1
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мероприятие 2.031  Капитальный ремонт и ремонт улично- дорожной сети муниципальных образований Тверской области: " Ремонт автодороги общего пользования местного значения: "Ремонт автодороги общего пользования местного значения; ул. Советская ( от примыкания к ул.Балашова пос.Молоково Молоковского муниципального округа"                    
                              
	 тыс. руб.
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	х

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	1
	0
	2
	9
	Д
	0
	1
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1  Протяженность автомобильных дорог местного значения , на которых проведены ремонтные работы :"Ремонт автодороги общего пользования местного значения; ул. Советская ( от примыкания к ул. Балашова) пос.Молоково Молоковского муниципального округа"  
	кв.м.
	х
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,45

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	1
	0
	2
	S
	Д
	0
	1
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мероприятие 2.032 Капитальный ремонт и   ремонт улично-дорожной сети Молоковского муниципального округа за счет средств местного бюджета :    "Ремонт автодороги общего пользования местного значения; ул. М.Огаркова ( от  дома № 6) пос.Молоково Молоковского муниципального округа"                                              
	 тыс. руб.
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	386,8
	х

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	1
	0
	2
	9
	Д
	0
	1
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мероприятие 2.033   Капитальный ремонт и ремонт улично- дорожной сети муниципальных образований Тверской области: " Ремонт автодороги общего пользования местного значения: "Ремонт автодороги общего пользования местного значения; ул. М.Огаркова ( от  дома № 6) пос.Молоково Молоковского муниципального округа"                    
                              
	 тыс. руб.
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7 270,5
	х

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	1
	0
	2
	9
	Д
	0
	1
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1  Протяженность автомобильных дорог местного значения , на которых проведены ремонтные работы :"Ремонт автодороги общего пользования местного значения; ул. М.Огаркова ( от дома № 6) пос.Молоково Молоковского муниципального округа"  
	км
	х
	0
	0
	0
	0
	0
	0,35
	0,35

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	1
	0
	2
	S
	Д
	0
	1
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мероприятие 2.034  Капитальный ремонт и  ремонт улично-дорожной сети Молоковского муниципального округа за счет средств местного бюджета :    "Ремонт автодороги общего пользования местного значения; ул. Советская пос.Молоково Молоковского муниципального округа"                                              
	 тыс. руб.
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	335,0
	х

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	1
	0
	2
	9
	Д
	0
	1
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мероприятие 2.035   Капитальный ремонт и ремонт улично- дорожной сети муниципальных образований Тверской области: " Ремонт автодороги общего пользования местного значения: "Ремонт автодороги общего пользования местного значения; ул.Советская пос.Молоково Молоковского муниципального округа"                    
                              
	 тыс. руб.
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6 302,1
	х

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	1
	0
	2
	9
	Д
	0
	1
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1  Протяженность автомобильных дорог местного значения , на которых проведены ремонтные работы :"Ремонт автодороги общего пользования местного значения; ул. Советская пос.Молоково Молоковского муниципального округа"  
	км
	х
	0
	0
	0
	0
	0
	0,33
	0,33

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности дорожного движения в Молоковском муниципальнм округе"
	тыс. рублей
	х
	3 438,9
	4 032,1
	3 708,3
	3 739,3
	3 779,6
	3 845,5
	х

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	2
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Задача 1  Повышение правового сознания  участников дорожного движения и обеспечение безопасных условий движения по улично-дорожной сети округа
	тыс. рублей
	х
	3 438,9
	4 032,1
	3 708,3
	3 739,3
	3 779,6
	3 845,5
	х

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	2
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1  Наличие погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Молоковского района
	чел.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	2
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2  Число травмированных в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Молоковского района
	чел.
	3
	2
	1
	1
	0
	0
	0
	4

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	2
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мероприятие   1.001  Опубликование в районных средствах массовой информации тематических информационно-публицистических материалов, направленных на профилактику дорожно-транспортного травматизма, повышение правового сознания и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения
	да-1/нет-0
	х
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	х

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	2
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель1   Количество статей размещенных в районной газете " Молоковский край"
	ед.
	х
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	2
	И
	5
	9
	Д
	0
	1
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мероприятие  1.002  Проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
	тыс.руб.
	х
	868,7
	887,6
	976,6
	1 007,7
	1 048,0
	1 089,9
	х

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	2
	И
	5
	S
	Д
	0
	1
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мероприятие  1.003  Проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета
	тыс.руб.
	х
	313,4
	448,7
	237,7
	241,6
	241,6
	265,6
	х

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	2
	0
	1
	9
	Д
	6
	1
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мероприятие  1.004  Поддержание в нормативном состоянии освещенности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета
	тыс.руб.
	х
	2 256,8
	2 695,8
	2 494,0
	2 490,0
	2 490,0
	2 490,0
	

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	2
	R
	3
	S
	1
	0
	9
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1  Установка( замена) пешеходных ограждений"
	пог.м
	х
	0
	0
	80
	0
	0
	0
	80

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	2
	R
	3
	S
	1
	0
	9
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2  Установка пешеходных светофорных объектов
	шт.
	х
	0
	2
	0
	2
	0
	0
	4

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	2
	R
	3
	S
	1
	0
	9
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 3 Установка элементов освещения   на пешеходных переходах, автобусных остановках и локальных пересечениях и примыканиях
	пог.м
	х
	460
	360
	200
	200
	0
	0
	1220

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	2
	0
	1
	2
	0
	7
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 3.а Уличное  освещение
	кВт
	
	87 109
	87 109
	87 109
	87 109
	87 109
	87 109
	

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	2
	R
	3
	S
	1
	0
	9
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель4 Устройство искусственных неровностей
	шт.
	х
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	4

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	2
	R
	3
	S
	1
	0
	9
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 5 Устройство дорожной разметки при оборудовании пешеходных переходов
	м 2
	х
	19,2
	0
	24
	24
	0
	0
	67,2

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	2
	R
	3
	S
	1
	0
	9
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 6 Устройство(замена) дорожных знаков
	шт.
	х
	16
	0
	4
	8
	0
	0
	28

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	2
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Задача  2  Профилактика дорожно-транспортных происшествий на территории Молоковского муниципального округа
	тыс.руб.
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	х

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	2
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель  1    Количество нарушений ПДД со стороны пешеходов
	ед.
	44
	43
	42
	41
	40
	39
	38
	243

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	2
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель  2  Число несовершеннолетних, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на территории Молоковского муниципального округа
	чел.
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	2
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мероприятие    2.001  Участие в областном слете юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо».
	да-1/нет-0
	х
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	х

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	2
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1   Количество учащихся общеобразовательных учреждений, принявших участие в региональном конкурсе
	чел.
	х
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	2
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мероприятие   2.002  Проведение широкомасштабной акции "Внимание - дети!"
	да-1/нет-0
	х
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	х

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	2
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель  1 Численность учащихся  общеобразовательных учреждений района, принявших участие в акции
	чел.
	х
	259
	259
	259
	259
	259
	259
	1554

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	2
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Административное мероприятие   2.003 Обеспечение деятельности межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Молоковского муниципального округа
	да-1/нет-0
	х
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	х

	5
	5
	1
	0
	4
	0
	9
	0
	8
	2
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 Количество заседаний межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Молоковского муниципального округа
	шт.
	х
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24
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